# Roadmap do MVP — Nen Foundation

Roadmap por marcos de entrega, sem amarrar o projeto a prazos artificiais. Cada marco possui lanes paralelas para Dev A e Dev B, gate de saída e extensões futuras.

Como usar este roadmap Os marcos são sequenciais por dependência técnica, mas dentro de cada marco as duas lanes devem avançar em paralelo. Um marco só fecha quando o gate de saída estiver verde em cliente e servidor dedicado.

| Decisão | Diretriz |
| --- | --- |
| M0 | Bootstrap, CI, estrutura de packages, servidor dedicado e contratos iniciais. |
| M1 | Persistência + sincronização do NenProfile. |
| M2 | Aura Engine + HUD básico. |
| M3 | Despertar + categoria + afinidade. |
| M4 | Ten, Ren, Zetsu e Gyo. |
| M5 | Framework de Hatsu/abilities + habilidades de prova. |
| M6 | Progressão + onboarding com mods do pack. |
| M7 | Hardening multiplayer, saves, performance e compatibilidade. |
| M8 | Vertical slice final e Release Candidate do MVP. |

# 1. Regras do roadmap

`main` deve permanecer buildável em todos os marcos.

Dev A e Dev B não trabalham sobre a mesma implementação concreta quando um contrato pode ser separado primeiro.

Cada marco produz algo testável no jogo; não acumular “infra invisível” por vários marcos.

Epic Fight permanece fora da linha crítica até M7.

Qualquer mudança em save schema ou protocolo recebe versão/migração explícita.

Novas ideias vão para “Pós-MVP”; não entram em M0–M8 sem substituir outra entrega do mesmo peso.

# M0 — Fundação do repositório e contratos

Estabelecer um projeto NeoForge 1.21.1 que compila, inicia em cliente/servidor e já impõe regras de colaboração.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • Inicializar MDK/Java 21 e registries mínimos. • Definir package/mod_id. • Criar skeleton de API/domain/network. • ADR server-authoritative. • Primeiro `runServer`. | • Criar CI, templates de PR/issues e profiles de execução. • Estrutura client/hud/assets/datagen. • Matriz inicial de mods externos. • Workspace do modpack de testes. |

## Trabalho conjunto

Definir ownership de arquivos quentes e convenção de branch/commit.

Congelar IDs das seis categorias e namespace de técnicas/abilities.

Criar checklist de smoke test: boot client, boot dedicated server, join world.

## Gate de saída

CI verde em PR de ambos os desenvolvedores.

Cliente e servidor dedicado iniciam com o JAR vazio.

Nenhuma classe client-only é carregada no servidor.

Documentos ADR-001/002/003 presentes no repositório.

## Gancho futuro preparado

Estrutura `integration/*` já existe, mas sem dependências externas obrigatórias.

# M1 — NenProfile persistente + protocolo de sync

Provar save, clone e sincronização antes de criar gameplay dependente desses dados.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • Implementar `PersistentNenData` v1 + Codec/AttachmentType. • Política de death clone. • Migrator v1 skeleton. • API de query/mutation server-side. | • Implementar payload snapshot/delta client-side. • Cache somente-leitura para HUD. • Comandos de debug e tela/overlay técnico. • Fixtures de save e testes de restart. |

## Trabalho conjunto

Criar protocolo versionado.

Testar novo player, logout/relog, restart, morte e End return.

Revisar se nenhum payload C→S contém valores autoritativos como aura/dano.

## Gate de saída

Categoria/unlocks persistem em teste artificial.

Perfil de um player nunca aparece no cache de outro.

Restart do servidor mantém dados.

Morte respeita exatamente a política definida.

## Gancho futuro preparado

`schemaVersion` e migrator permitem futuras mudanças sem apagar worlds.

# M2 — Aura Engine + HUD

Criar a primeira mecânica jogável: reserva de aura, consumo, recuperação e feedback visual.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • AuraPool, regen, output, exhaustion. • Fórmulas/configs e testes unitários. • Tick scheduler central. • Dirty flags para sync. | • Barra de aura e feedback de exaustão. • Interpolação client-side. • Keybind framework. • Testes de packet frequency/UI. |

## Trabalho conjunto

Definir invariantes numéricos e limites.

Instrumentar contadores de sync/tick em dev mode.

Fazer perfil com spark no cenário básico.

## Gate de saída

Aura nunca negativa/NaN/acima do máximo.

HUD reflete estado após lag/reconnect.

Servidor é capaz de negar gasto inválido.

Aura não gera packet spam desnecessário.

## Gancho futuro preparado

Output/control ficam prontos para escalonar Hatsus sem mudar a estrutura do profile.

# M3 — Despertar, categoria e afinidade

Transformar o resource system em progressão de Nen reconhecível e extensível.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • Awakening API/event. • Category assignment/reveal. • Affinity matrix data-driven. • Regras de Specialist. • Progression flags base. | • UI de descoberta/category reveal. • Item/ritual de teste para Water Divination. • Assets/lang/tooltips. • Hook inicial com FTB Quests em ambiente do pack. |

## Trabalho conjunto

Garantir que o core funcione sem FTB Quests.

Criar seed/test commands para reproduzir todas as categorias.

Testar resource reload sem corromper player data.

## Gate de saída

Dois jogadores podem ter categorias diferentes e persistentes.

Categoria pode existir escondida até a revelação.

Affinity query retorna resultado determinístico.

Quest pode disparar awakening por interface/command sem escrever NBT diretamente.

## Gancho futuro preparado

Matriz data-driven prepara presets de balanceamento e variantes futuras.

# M4 — Técnicas fundamentais

Entregar o primeiro sistema de combate Nen completo sobre a mesma máquina de estados.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • `NenTechnique` lifecycle. • Ten e Ren server-side. • Modificadores defensivos/ofensivos. • State exclusion/interruption engine. | • Zetsu e Gyo client/server seguindo a interface. • Ícones, feedback, keybinds e FX. • Testes de percepção Gyo com alvos de prova. |

## Trabalho conjunto

Trocar revisão cruzada: A revisa Zetsu/Gyo; B revisa Ten/Ren.

Testar todas as combinações inválidas e cancelamentos.

Definir StopReason e mensagens de UX.

## Gate de saída

Ten/Ren/Zetsu/Gyo funcionam em dedicated server.

Zetsu cancela/impede estados conforme matriz.

Aura zero encerra técnicas corretamente.

Morte/logout não deixam estado fantasma.

## Gancho futuro preparado

Mesma API pode receber Ken/Ko/Ryu/Shu/In/En sem adicionar campos específicos ao NenProfile.

# M5 — Framework de Hatsu / abilities

Provar que o core pode crescer em conteúdo sem virar um conjunto de exceções hardcoded.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • `NenAbility`, `AbilitySpec`, validation pipeline. • Cost/cooldown/targeting comum. • Ability instance/channeling. • Sample: Enhancement, Emission, Manipulation. | • Registry/UI slots/cooldown feedback. • Sample: Transmutation, Conjuration, Specialization. • FX/particles/assets. • Documentação “como criar ability”. |

## Trabalho conjunto

Ambos devem criar abilities sobre a mesma interface sem editar o engine do outro.

Fazer revisão arquitetural após a sexta ability: identificar condicionais especiais que precisam virar componentes.

Testar target spoof e packet spam.

## Gate de saída

Seis abilities de arquétipos diferentes funcionam.

Adicionar uma ability simples não requer editar AuraEngine/NetworkingRegistry/HUD.

Cooldown e custo sobrevivem às tentativas comuns de exploit.

Projétil/construct é limpo corretamente ao trocar dimensão/logout.

## Gancho futuro preparado

Composição de ability prepara o futuro Hatsu Builder e Vows sem expor scripting arbitrário.

# M6 — Progressão e camada de modpack

Construir o vertical slice de jogador usando mods externos apenas para conteúdo/orquestração.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • Progression service/proficiency. • Anti-spam/diminishing returns. • Events/API para quest/trainer. • Balance config inicial. | • FTB Quests onboarding. • Patchouli manual. • KubeJS recipes e LootJS loot. • In Control para spawns de teste. • JEI ou EMI + Jade QA. |

## Trabalho conjunto

Fluxo jogável: sem Nen → awakening → categoria → técnicas → ability → missão de combate.

Verificar que remover FTB/KubeJS ainda deixa o core iniciar.

Congelar uma lista de versões testadas do modpack.

## Gate de saída

Onboarding completo sem comandos de admin para o jogador.

Progressão persiste corretamente.

Quests não escrevem NBT interno diretamente.

Receitas/loot/spawns podem ser alterados sem recompilar o core.

## Gancho futuro preparado

Módulos de arcos, trainers e cidades podem ser feitos como conteúdo separado.

# M7 — Hardening multiplayer, saves e compatibilidade

Atacar os problemas que normalmente só aparecem depois que o sistema parece pronto.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • Abuse validation e rate limits. • Save migration test suite. • Damage pipeline review. • Performance hot spots e otimização. • Adapter Epic Fight experimental. | • Matriz de 2+ players/dedicated server. • Compatibility smoke tests. • ModernFix/FerriteCore/Embeddium profiling. • Keybind collision pass. • Epic Fight client/animation tests. |

## Trabalho conjunto

Executar cenários de lag, relog, death exploit, dimension spam e ability spam.

Medir com spark antes/depois de otimizações.

Epic Fight recebe decisão formal: aprovado, experimental ou removido do MVP pack.

## Gate de saída

Nenhum exploit conhecido permite auto-conceder aura/unlock/dano.

World save anterior abre e migra.

Nen core não aparece como gargalo dominante no cenário de estresse definido.

Lista de incompatibilidades é documentada.

## Gancho futuro preparado

Protocol versioning, migrations e adapters tornam releases posteriores sustentáveis.

# M8 — Vertical slice e Release Candidate

Fechar um MVP que já demonstre a fantasia central de Hunter × Hunter sem depender de conteúdo gigantesco.

| Lane Dev A | Lane Dev B |
| --- | --- |
| • Freeze de API v0.x do MVP. • Correção de bugs P0/P1. • Balance pass de aura/techniques/abilities. • Build RC e changelog. | • Questline final do vertical slice. • Polish HUD/manual/feedback. • Pack manifest/version-lock. • QA de instalação limpa e servidor. |

## Trabalho conjunto

Rodar QA completa do plano técnico.

Criar world novo e executar a jornada inteira sem comandos.

Executar mesma jornada com dois jogadores.

Catalogar backlog pós-MVP sem colocá-lo dentro do RC.

## Gate de saída

Awakening, categoria, aura, quatro técnicas e ability funcionam do início ao fim.

Logout/restart/morte/dimensão mantêm regras corretas.

Dedicated server estável no cenário de aceitação.

Documentação de instalação, compatibilidade e autoria de ability pronta.

Existe tag/release candidate reproduzível no Git.

## Gancho futuro preparado

O projeto está pronto para receber técnicas avançadas, votos, Hatsu Builder, trainers, bosses e arcos sem mudar o conceito fundamental do core.

# 2. Caminho crítico entre marcos

M0 Bootstrap └─> M1 Persistence + Sync └─> M2 Aura Engine + HUD └─> M3 Awakening + Category └─> M4 Techniques └─> M5 Ability Framework └─> M6 Modpack Progression └─> M7 Hardening └─> M8 MVP RC

Trabalhos visuais, assets, quests de protótipo e documentação podem avançar antecipadamente, mas nenhum conteúdo deve obrigar uma alteração prematura no core antes de seu marco de dependência.

# 3. Board recomendado por marco

| Coluna | Definição |
| --- | --- |
| Backlog | Itens aceitos no escopo atual, ainda sem contrato pronto. |
| Ready | Issue com acceptance criteria e arquivos/owner esperados. |
| Dev A | Itens sendo implementados pelo Dev A. |
| Dev B | Itens sendo implementados pelo Dev B. |
| Review | PR aguardando revisão do outro dev. |
| Server QA | Build que precisa rodar em servidor dedicado. |
| Blocked | Dependência explícita com issue/link; não deixar tarefa “parada” sem causa. |
| Done | Mergeado em main e passou no gate do marco. |

# 4. Padrão de issue

Título: [M4] Implementar lifecycle de Zetsu Owner: Dev B Contrato dependente: NenTechnique v1 Arquivos principais: nen/technique/zetsu/*, client/hud/* Acceptance criteria: - ativa/desativa no servidor; - cancela técnicas incompatíveis; - sync correto para o próprio cliente; - teste de morte/logout; - dedicated server smoke test. Não inclui: In, stealth avançado, NPC perception.

# 5. Critérios de prioridade de bugs

| Prioridade | Exemplo | Ação |
| --- | --- | --- |
| P0 | Crash, corrupção de save, duplicação séria, exploit de autoridade. | Bloqueia qualquer próximo gate. |
| P1 | Técnica/ability principal não funciona, desync multiplayer reproduzível. | Corrigir antes de fechar o marco. |
| P2 | Balanceamento, FX incorreto, UX ruim sem bloquear gameplay. | Pode ir para polish antes do RC. |
| P3 | Cosmético, melhoria, ideia futura. | Backlog pós-MVP. |

# 6. Backlog pós-MVP priorizado

| Prioridade futura | Objetivo | Primeiro passo técnico |
| --- | --- | --- |
| F1 | Ken / Ko / Ryu | Adicionar como NenTechnique usando modifiers e regras de focus/output existentes. |
| F2 | Shu / En / In | Generalizar contextos de item, área e percepção; criar sensing service. |
| F3 | Vows & Limitations v1 | Templates declarativos: condição + bônus + penalidade; sem scripting livre. |
| F4 | Nen sensing multiplayer | Servidor calcula quem pode perceber qual aura e envia dados filtrados por observador. |
| F5 | Hatsu Builder v1 | Component graph limitado + budget de categoria/afinidade + preview. |
| F6 | Trainer/NPC addon | API de desbloqueio/treino + diálogos/quests; conteúdo separado do core. |
| F7 | Boss framework | Phases/telegraphs/AI em content mod; GeckoLib para animações. |
| F8 | Hunter Exam module | Estruturas, objectives, instancing/regras de tentativa e Hunter License. |
| F9 | Heavens Arena/Yorknew | Módulos narrativos separados com progressão do pack. |
| F10 | Greed Island | Projeto próprio: cards, regras, world/dimension e economia; não absorver no core. |
| F11 | Nen Beasts | Owner/lifecycle/persistence/AI/cleanup sobre construct framework. |
| F12 | API pública 1.0 | Versionar contracts, eventos, docs e compatibilidade para addons de terceiros. |

# 7. Decisões que NÃO devem ser antecipadas

Não escolher formato final do Hatsu Builder antes de M5 revelar quais componentes são realmente comuns.

Não acoplar o combate a Epic Fight antes de o pipeline vanilla passar pela QA de M4/M5.

Não definir dezenas de fórmulas de balanceamento antes de existir o vertical slice de M6.

Não criar persistência de narrativas/arcos dentro do PersistentNenData.

Não prometer compatibilidade ampla com mods até M7 executar os testes.

# 8. Checklist de fechamento do MVP

[ ] Build reproduzível em Java 21 / NeoForge 1.21.1.

[ ] Novo mundo e servidor dedicado iniciam sem erro.

[ ] Dois players completam onboarding simultaneamente.

[ ] Awakening e category reveal sem comando de admin.

[ ] Aura + Ten/Ren/Zetsu/Gyo operacionais.

[ ] Pelo menos uma ability equipada e usada em combate; suite de abilities de prova validada em dev.

[ ] Save/restart/death/dimension testados.

[ ] Pacotes serverbound validados/rate-limited.

[ ] FTB Quests/Patchouli/KubeJS/LootJS/In Control integrados como camada opcional do pack.

[ ] Performance profile arquivado e sem regressão crítica conhecida.

[ ] Epic Fight: status explícito (incluído, experimental ou fora do MVP).

[ ] Version lock, changelog, known issues e docs de ability disponíveis.

# 9. Referências técnicas do roadmap

Base técnica: NeoForge 1.21.1 usa Java 21 e oferece ambiente de build/teste client e server [NF-1]; Data Attachments são adequados para dados persistentes associados a players, mas o sync é manual [NF-3]; payloads customizados permitem protocolo server-authoritative [NF-4]. A camada de modpack proposta usa versões 1.21.1/NeoForge verificadas de FTB Quests, KubeJS, LootJS, In Control, Patchouli e mods auxiliares listados no plano técnico.

| ID | Fonte | URL |
| --- | --- | --- |
| NF-1 | NeoForged Docs — Getting Started, Minecraft 1.21–1.21.1 | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/gettingstarted/ |
| NF-3 | NeoForged Docs — Data Attachments | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/datastorage/attachments/ |
| NF-4 | NeoForged Docs — Registering Payloads | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/networking/payload/ |
| CF-1 | FTB Quests (NeoForge) | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/ftb-quests-forge |
| CF-2 | KubeJS | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/kubejs |
| CF-3 | LootJS | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/lootjs |
| CF-4 | In Control! | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/in-control |
| CF-5 | Patchouli | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/patchouli |
| CF-6 | Epic Fight | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/epic-fight-mod |
| CF-15 | spark | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/spark |