# Plano Técnico Completo — Nen Foundation

Fundação própria de Nen para Minecraft 1.21.1 / NeoForge, desenvolvida por duas pessoas em paralelo e integrada a um modpack Hunter × Hunter.

Decisão central O mod-base será autoral e será a única autoridade sobre Nen. Mods externos complementam quests, loot, spawns, documentação, animações, interface e performance, mas não controlam aura, categoria, técnicas, cooldowns ou dano de Nen.

| Decisão | Diretriz |
| --- | --- |
| Plataforma | Minecraft 1.21.1 + NeoForge; Java 21; Gradle/MDK oficial. [NF-1] |
| Equipe | 2 desenvolvedores no mesmo repositório, branches curtas, PR obrigatório e ownership por pacote. |
| Arquitetura | Servidor autoritativo; dados persistentes separados do estado temporário; API de habilidades extensível. |
| MVP | Despertar + 6 categorias + aura + Ten/Ren/Zetsu/Gyo + progressão + framework de Hatsu + habilidades de prova + HUD + multiplayer. |
| Fora do MVP | Editor genérico de Hatsu, votos complexos, todos os personagens/arcos, Greed Island, Nen Beasts e sistema completo de NPCs. |
| Integrações | FTB Quests, KubeJS, LootJS, In Control, Patchouli, viewer de receitas, Jade e stack de performance. Epic Fight apenas após gate de compatibilidade. |

# 1. Objetivo do projeto

Construir uma fundação de Nen que seja jogável por si só, segura em multiplayer e suficientemente modular para receber dezenas de habilidades e conteúdos futuros sem reescrever o núcleo. O mod não deve tentar reproduzir todo Hunter × Hunter na primeira versão; ele deve criar a infraestrutura sobre a qual o modpack poderá crescer.

O núcleo deve possuir regras próprias e previsíveis. Scripts e quests podem chamar o núcleo, mas não duplicar suas regras.

O servidor é a fonte da verdade. Cliente envia intenção; servidor valida aura, estado, cooldown, alvo, distância e aplica o resultado.

Conteúdo deve ser data-driven quando possível. Custos, multiplicadores, afinidades, treino, tooltips e requisitos devem sair do Java duro para configs/datapacks.

Integrações são opcionais. O JAR da fundação deve iniciar e funcionar sem FTB Quests, Epic Fight, Jade ou qualquer mod de conteúdo.

A API interna deve nascer cedo. Mesmo antes de ser pública, habilidades e técnicas devem consumir interfaces estáveis para evitar lógica especial espalhada pelo código.

# 2. Premissas técnicas verificadas

NeoForge 1.21.1 requer Java 21 e fornece MDK/Gradle para build e ambientes de cliente e servidor. A documentação oficial recomenda testar inclusive em servidor dedicado. [NF-1]

Para dados associados a players, NeoForge 1.21.1 possui Data Attachments, com serialização opcional e suporte a copyOnDeath; a sincronização do attachment com o cliente deve ser feita explicitamente. [NF-3] A comunicação customizada usa payloads/StreamCodec e pode ser registrada por direção, o que permite uma arquitetura server-authoritative. [NF-4]

Recipes, tags, loot, damage types, worldgen e outros recursos podem ser entregues por datapacks e sobrescritos pelo modpack. Data Maps permitem parte do comportamento ser recarregável e configurável por dados, reduzindo a necessidade de recompilar o mod. [NF-5][NF-6]

# 3. Escopo funcional do MVP

| Sistema | Incluído no MVP | Observação |
| --- | --- | --- |
| Despertar de Nen | Sim | Fluxo de desbloqueio disparável por gameplay, quest ou comando de debug. |
| Categorias | Sim | Enhancement, Transmutation, Emission, Conjuration, Manipulation, Specialization. |
| Afinidades | Sim | Matriz de eficiência configurável e consultável pela API. |
| Aura | Sim | Atual/máxima, regen, output, custo, exaustão e regras de recuperação. |
| Ten | Sim | Estado contínuo defensivo com custo/regra configurável. |
| Ren | Sim | Elevação de output com custo e interação com combate. |
| Zetsu | Sim | Supressão de aura; regras de vulnerabilidade/recuperação e detecção. |
| Gyo | Sim | Técnica de percepção e base para informação oculta. |
| Ken/Ko/Ryu/Shu/In/En | Não, pós-MVP | Arquitetura deve permitir adicionar sem migrar NenProfile. |
| Hatsu | Framework + amostras | API de habilidade pronta e pelo menos habilidades de validação; editor genérico fica depois. |
| Treino/proficiência | Sim | Progressão básica por uso/objetivo; anti-spam e limites server-side. |
| HUD | Sim | Aura, técnica ativa, cooldowns essenciais e categoria após descoberta. |
| Multiplayer | Sim | Servidor dedicado, 2+ jogadores, logout/reconnect, morte e mudança de dimensão. |
| Bosses/arcos | Não no núcleo | Conteúdo do pack; o núcleo apenas expõe mecanismos para habilidades/Nen. |

# 4. Não-objetivos do MVP

Não criar um “criador universal de Hatsu” com condições arbitrárias. O MVP prova a API; o builder vem depois.

Não portar cada habilidade de personagem. Habilidades canônicas devem ser addons/conteúdo posterior.

Não substituir todo o sistema de combate do Minecraft antes de a fundação funcionar em vanilla combat.

Não tornar Epic Fight dependência obrigatória do core.

Não fazer dimensões ou arcos completos dentro do mesmo JAR da fundação.

Não usar scripts KubeJS para validar aura, dano, cooldown ou segurança de rede.

# 5. Arquitetura do código

A organização proposta combina separação por domínio com isolamento claro entre código comum e client-only, alinhada à recomendação de estruturação do NeoForge. [NF-2] O objetivo é permitir que cada desenvolvedor trabalhe em áreas diferentes sem tocar repetidamente nos mesmos arquivos.

src/main/java/<group>/nenfoundation/ NenFoundation.java api/ NenApi.java ability/ event/ query/ registry/ config/ data/ codec/ attachment/ definition/ nen/ profile/ aura/ category/ technique/ progression/ combat/ ability/ network/ payload/ handler/ command/ integration/ ftbquests/ kubejs/ epicfight/ jade/ server/ client/ hud/ keybind/ render/ screen/ particle/ datagen/

Regra de dependência Pacotes de domínio (nen/* e api/*) não importam classes client-only. integration/* pode depender das APIs externas de forma opcional; o núcleo não pode depender de integration/*. NenFoundation.java deve ser pequeno e apenas registrar subsistemas.

# 6. Modelo de dados do jogador

## 6.1 PersistentNenData

Persistido em Data Attachment serializado. Deve sobreviver a logout, reinício do servidor e, por padrão, morte. Como progression data muda relativamente pouco, esse objeto pode ser atualizado por operações explícitas, evitando gravação a cada tick. [NF-3]

| Campo | Tipo sugerido | Uso |
| --- | --- | --- |
| schemaVersion | int | Migrações futuras. |
| awakened | boolean | Se o jogador já despertou Nen. |
| category | NenCategory | Categoria oficial do jogador. |
| categoryRevealed | boolean | Permite categoria existir internamente antes da revelação. |
| auraPotential | double | Potencial/base de aura. |
| control | double | Eficiência de controle. |
| output | double | Limite de saída. |
| techniqueProficiency | Map<ResourceLocation, double> | Proficiência por técnica. |
| unlockedTechniques | Set<ResourceLocation> | Técnicas disponíveis. |
| unlockedAbilities | Set<ResourceLocation> | Habilidades/Hatsu liberados. |
| progressionFlags | Set<ResourceLocation> | Marcos de gameplay sem acoplar ao FTB Quests. |

## 6.2 RuntimeNenState

Estado temporário, mantido server-side e sincronizado em deltas quando necessário. Não deve ser usado para progresso permanente. Pode ser attachment não serializado ou estrutura de runtime associada ao player.

| Campo | Exemplo | Regra |
| --- | --- | --- |
| currentAura | 0..maxAura | Nunca aceito do cliente. |
| activeTechniques | Ten/Ren/Zetsu/Gyo | Máquina de estados controla incompatibilidades. |
| cooldowns | ability -> ticks | Servidor decrementa/expira. |
| channeling | ability + startTick | Usado por cargas/canalizações. |
| fatigue/exhaustion | valor temporário | Pode zerar ou ser parcialmente persistido conforme config. |
| dirtySyncFlags | bitset/enum set | Evita enviar o NenProfile inteiro a cada alteração. |

## 6.3 Regras de morte, clone e dimensão

Progresso permanente é copiado na morte. Aura atual e técnicas ativas não são copiadas automaticamente; o respawn inicia com política configurada.

Cooldowns de habilidades relevantes para PvP não devem poder ser limpos por morte intencional sem decisão explícita de design.

Mudança de dimensão não recria o perfil. Ao entrar em dimensão, o servidor envia snapshot compacto ao cliente.

Todo dado persistido contém schemaVersion e passa por migrador antes de uso.

# 7. Aura Engine

O Aura Engine é o coração numérico do mod. Ele não deve conhecer HUD, quests ou personagens específicos. Seu contrato é transformar perfil + estado + contexto em disponibilidade e consumo de aura.

| Componente | Responsabilidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| AuraPool | current/max | Clamp, gasto, ganho e reset. |
| AuraRegeneration | regen base e modificadores | Processado em frequência reduzida quando possível. |
| AuraOutput | limite por ação/tick | Impede gastar toda reserva instantaneamente sem capacidade. |
| AuraCost | custo flat + por tick + percentual | Objeto imutável consumido pelas habilidades. |
| AuraModifier | buff/debuff contextual | Stacking definido por regra, não por ordem aleatória. |
| AuraExhaustion | penalidade por chegar a zero | Evita toggle/spam sem consequência. |

Aura nunca pode ficar NaN, negativa ou acima do máximo.

Regen não roda para players offline e pode ser suspensa por Zetsu/condições conforme design.

Modificadores precisam de IDs estáveis e política de stacking: ADD, MULTIPLY_BASE, MULTIPLY_TOTAL ou OVERRIDE.

Alterações visuais do HUD devem usar sync throttled/delta; não enviar packet a cada pequena variação se o cliente pode interpolar.

# 8. Categoria e afinidade

A categoria é persistente e o cálculo de afinidade deve ser data-driven. A matriz padrão pode reproduzir o diagrama clássico de adjacência, mas o modpack deve conseguir ajustar valores sem recompilar.

nenfoundation:affinity/default.json { "enhancement": { "enhancement": 1.00, "transmutation": 0.80, "emission": 0.80, "conjuration": 0.60, "manipulation": 0.60, "specialization": 0.00 } }

NenCategory é enum/registry key estável; textos ficam em lang files.

A categoria pode ser atribuída por seed/rolagem/ritual, mas a API oferece método explícito para quests ou trainers.

Specialization deve ser tratada como regra separada, não simplesmente “100% em tudo”.

categoryRevealed permite esconder a informação até Water Divination ou evento equivalente.

# 9. Técnicas fundamentais

Cada técnica deve implementar o mesmo contrato de lifecycle. Isso evita criar quatro sistemas especiais e prepara a base para Ken, Ko, Ryu, Shu, In e En.

interface NenTechnique { ResourceLocation id(); TechniqueActivationResult canActivate(ServerPlayer player, NenContext ctx); void onActivate(ServerPlayer player, NenContext ctx); void serverTick(ServerPlayer player, NenContext ctx); void onDeactivate(ServerPlayer player, NenContext ctx, StopReason reason); }

| Técnica | Comportamento MVP | Interações críticas |
| --- | --- | --- |
| Ten | Manutenção defensiva; custo baixo/controle progressivo. | Não pode coexistir com Zetsu; modifica mitigação de dano via pipeline do core. |
| Ren | Aumenta output e força ofensiva; custo contínuo. | Pode coexistir com Ten conforme regra; eleva consumo e assinatura de aura. |
| Zetsu | Suprime saída de aura e técnicas incompatíveis. | Cancela Ten/Ren; pode melhorar recuperação, mas aumenta vulnerabilidade conforme balanceamento. |
| Gyo | Modo de percepção focada. | Base para revelar aura/efeitos ocultos e futuramente In; evitar wallhack gratuito. |

# 10. Máquina de estados e exclusões

| Regra | Implementação recomendada |
| --- | --- |
| Zetsu ativado | Cancela imediatamente estados incompatíveis e impede nova ativação. |
| Aura insuficiente | Técnica encerra com StopReason.OUT_OF_AURA; servidor envia evento/sync. |
| Morte | Todas as técnicas runtime encerram antes do clone. |
| Stun/efeito futuro | Use tags/flags de interrupção, não condicionais hardcoded em cada técnica. |
| Logout | Nenhum loop/timer permanece em collections globais após remoção do player. |
| Troca de dimensão | Estado permitido continua; estado vinculado a entidade/alvo é revalidado. |

# 11. Framework de Hatsu / habilidades

O MVP não precisa de um editor universal, mas precisa de uma API que torne habilidades futuras baratas de implementar. Toda habilidade deve compartilhar ativação, validação, custo, cooldown, alvo, cancelamento e sincronização.

interface NenAbility { ResourceLocation id(); NenCategory primaryCategory(); AbilitySpec spec(); ActivationResult validate(ServerPlayer caster, AbilityRequest request, NenContext ctx); void activate(ServerPlayer caster, AbilityRequest request, NenContext ctx); default void tick(ServerPlayer caster, ActiveAbility instance, NenContext ctx) {} default void stop(ServerPlayer caster, ActiveAbility instance, StopReason reason) {} }

| Parte | Data-driven | Java |
| --- | --- | --- |
| Nome, descrição, ícone | Sim | Não |
| Categoria/afinidade | Sim | Validação comum |
| Custo base/cooldown/range | Sim | Aplicação comum |
| Requisitos de proficiência | Sim | Validação comum |
| Efeito simples: dano/status/projétil | Parcial | Componentes reutilizáveis |
| Comportamento único | Metadados | Classe/handler específico |
| Votos e condições complexas | Futuro | Engine própria pós-MVP |

Critério de sucesso da API Adicionar uma nova habilidade simples não deve exigir editar AuraEngine, NenProfile, NetworkingRegistry ou HUD. Idealmente, registra-se AbilitySpec + implementação e o resto do pipeline continua inalterado.

# 12. Habilidades de prova do MVP

As habilidades de validação não precisam representar personagens canônicos. Elas existem para provar que a arquitetura suporta estilos diferentes e seis categorias.

| Categoria | Habilidade de prova | O que testa |
| --- | --- | --- |
| Enhancement | Impacto Reforçado | Buff curto de ataque/corpo a corpo; custo e cooldown. |
| Transmutation | Aura Cortante | Alteração de propriedade da aura; hitbox curta/efeito visual. |
| Emission | Disparo de Aura | Projétil server-authoritative e sync de entidade. |
| Conjuration | Lâmina Conjurada | Item/entidade temporária vinculada ao caster. |
| Manipulation | Marca de Controle | Aplicação de condição em mob com validação de alvo. |
| Specialization | Análise de Aura | Efeito único sem assumir bônus universal; leitura limitada de estado. |

# 13. Progressão e treinamento

Progressão não deve recompensar spam de tecla. XP por técnica recebe diminishing returns por repetição e/ou requisitos de contexto.

Treino é calculado no servidor e expõe apenas eventos/métodos para que FTB Quests ou NPCs acionem marcos.

Proficiência afeta custo, estabilidade, duração ou potência dentro de limites; não multiplicar todos os eixos ao mesmo tempo.

Requisitos devem usar IDs: `nenfoundation:ten`, `nenfoundation:ren`, etc., possibilitando quests e datapacks referenciá-los.

Criar “progression flags” internas para não tornar o mod dependente dos IDs de quests do pack.

# 14. Combat pipeline

O core deve funcionar primeiro com o combate vanilla. Dano e defesa relacionados a Nen passam por uma camada própria para que Epic Fight ou outros sistemas possam ser integrados depois sem reescrever as técnicas.

Incoming Damage -> NenDefenseContext -> technique modifiers -> clamped result -> vanilla/NeoForge damage Outgoing Attack -> NenAttackContext -> ability/technique modifiers -> validated result -> target

Nunca aplicar multiplicadores em múltiplos event handlers sem uma ordem documentada.

Identificar dano de Nen com damage type/tag próprio quando fizer sentido.

PvP e PvE podem usar scalars separados em config, mas a fórmula base deve ser única.

Habilidades nunca recebem Entity arbitrária do cliente e aplicam dano imediatamente; o servidor reconstrói/valida o alvo.

# 15. Rede e segurança multiplayer

NeoForge 1.21.1 permite payloads registrados por direção e codecs específicos. [NF-4] O protocolo do mod deve ter versão explícita e separar intenção do cliente de estado produzido pelo servidor.

| Payload | Direção | Conteúdo permitido |
| --- | --- | --- |
| ActivateTechniqueRequest | C→S | ID da técnica e pequeno contexto de input; sem custo/dano calculado. |
| DeactivateTechniqueRequest | C→S | ID/toggle. |
| ActivateAbilityRequest | C→S | Ability ID, slot, alvo/posição limitada; servidor valida. |
| NenProfileSnapshot | S→C | Dados de leitura necessários para UI. |
| NenRuntimeDelta | S→C | Aura/cooldown/técnica alterada. |
| AbilityFxEvent | S→C/trackers | Som/partícula/animação; não altera lógica. |
| NenErrorFeedback | S→C | Motivo de falha amigável para UI. |

Rate-limit serverbound inputs por jogador para evitar spam de pacotes.

Validar existência da habilidade, unlock, aura, cooldown, estado, distância, dimensão e line-of-sight quando aplicável.

Não serializar objetos Java arbitrários; usar records + StreamCodec de campos mínimos.

Qualquer handler que muta mundo/player executa no contexto correto e trata exceções de maneira explícita.

Logs de debug não podem imprimir tokens/identificadores sensíveis externos; UUID de jogador apenas quando necessário para diagnóstico.

# 16. HUD, input e experiência do jogador

| Elemento | MVP | Diretriz |
| --- | --- | --- |
| Barra de aura | Sim | Valor interpolado client-side a partir de snapshots/deltas. |
| Técnica ativa | Sim | Ícones discretos; evitar ocupar HUD inteiro. |
| Cooldowns | Sim | Somente slots de habilidade relevantes. |
| Categoria | Após revelação | Nunca revelar antes de categoryRevealed. |
| Radial/menu de técnicas | Opcional no MVP | Preferível pós-core; keybinds simples primeiro. |
| Feedback de erro | Sim | “Aura insuficiente”, “em Zetsu”, “cooldown”, etc. |

# 17. Integrações com outros mods

As versões 1.21.1/NeoForge dos principais mods abaixo continuam disponíveis no ecossistema atual. A regra é: integrar por bordas, nunca fazer o core depender deles para salvar ou validar Nen.

| Mod | Papel recomendado | Dependência do core | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| FTB Quests | Campanha, Exame Hunter, tutoriais, milestones. | Opcional | A quest aciona comandos/API; core conserva progression flags. [CF-1] |
| KubeJS | Recipes, ajustes de itens, eventos leves do pack. | Nenhuma | Não validar aura/dano em JS. [CF-2] |
| LootJS | Loot de trainers, mobs, bosses e materiais. | Nenhuma | Usado pelo pack. [CF-3] |
| In Control! | Spawn de mobs e zonas. | Nenhuma | Sem lógica de Nen. [CF-4] |
| Patchouli | Manual de Nen e lore. | Opcional | Conteúdo data-driven. [CF-5] |
| Epic Fight | Combate/animação Souls-like. | Opcional e tardia | Só entra após compatibilidade de dano, input, animação e servidor. [CF-6] |
| GeckoLib | Animações de mobs/itens/constructs. | Opcional | Ótimo para conteúdo; não necessário ao Aura Engine. [CF-7] |
| JEI ou EMI | Receitas e itens. | Nenhuma | Escolher um principal; evitar UI duplicada. [CF-8][CF-9] |
| Jade | Informação contextual. | Opcional | Não revelar Nen privado de outros players por padrão. [CF-10] |
| Curios | Hunter License/acessórios futuros. | Opcional | Não usar como armazenamento do NenProfile. [CF-11] |

# 18. Stack de performance e diagnóstico

| Mod/ferramenta | Uso | Política |
| --- | --- | --- |
| ModernFix | Correções/otimizações gerais. | Testar versão pinada no modpack. [CF-12] |
| FerriteCore | Redução de uso de memória. | Bom candidato server/client. [CF-13] |
| Embeddium | Renderização client-side. | Opcional; testar com HUD/partículas. [CF-14] |
| spark | Profiler de ticks/CPU/memória. | Ferramenta obrigatória de QA/performance. [CF-15] |
| Logs + métricas próprias | Contagem de abilities/ticks/packets em modo dev. | Desativável em release. |

# 19. Integração com Epic Fight — política especial

Epic Fight não entra na primeira fundação Ele altera combate, animação e hit detection. O MVP deve ser concluído em combate vanilla primeiro. A integração só é aprovada se não duplicar dano, não invalidar cooldowns, não quebrar keybinds e não causar divergência client/server.

| Teste obrigatório | Critério de aprovação |
| --- | --- |
| Ataque melee com Ten/Ren | Dano aplicado uma vez; modificador na ordem documentada. |
| Habilidade de Emission | Projétil/dano independente da animação de arma. |
| Dodge/stun | Técnica interrompe ou continua conforme regra previsível. |
| Dedicated server | Sem classes client-only sendo carregadas no servidor. |
| 2 jogadores em PvP | Mesmos resultados e cooldowns nos dois clientes. |
| Keybind collision scan | Nenhum bind crítico inacessível. |

# 20. Fluxo de trabalho com duas pessoas

O objetivo não é dividir o mod em “metade A/metade B”, e sim criar áreas primárias de ownership e contratos estáveis. Toda mudança relevante passa por review do outro desenvolvedor.

| Área | Dev A — owner primário | Dev B — owner primário | Review obrigatório |
| --- | --- | --- | --- |
| Build/registries/API base | A | B auxilia | B |
| Persistence / profile / migrations | A | B cria testes | B |
| Aura / category / combat rules | A | B integra UI/testes | B |
| Networking server-side | A | B implementa client handler | B |
| HUD / keybind / FX / client | A define payload contract | B | A |
| Datapacks / definitions / lang | A define schema | B | A |
| FTB/KubeJS/Patchouli integrations | A consulta | B | A |
| Sample abilities | A + B dividem por classes | A + B | Outro dev |
| Dedicated server QA | B executa matriz | A corrige core | Ambos |
| Performance profiling | A instrumenta | B mede/reproduz | Ambos |

# 21. Git, branches e prevenção de conflitos

`main` sempre buildável e protegida; nenhum push direto.

Branches curtas: `feat/aura-engine`, `feat/hud-aura`, `fix/death-copy`, `integration/epicfight`.

PR pequeno e temático. Cada PR precisa compilar, executar testes associados e explicar mudanças de contrato.

Arquivos “quentes” (`NenFoundation.java`, registries, gradle files, network registry) têm owner definido; só um dev os altera por vez.

Quando ambos precisam do mesmo contrato, primeiro mergear um PR minúsculo de interface/record vazio; depois cada um trabalha em paralelo sobre a interface já estabilizada.

Não manter branch `develop` longa para uma equipe de duas pessoas; integração frequente em `main` reduz divergência.

Rebase/merge policy única escolhida no início; recomendado squash merge para feature PRs e tags para releases.

# 22. Contratos que devem ser congelados cedo

| Contrato | Quando estabilizar | Por quê |
| --- | --- | --- |
| NenCategory IDs | Antes de quests/UI | IDs quebrados propagam para assets, configs e saves. |
| PersistentNenData schema v1 | Antes de vertical slice | Permite B trabalhar em HUD/quests enquanto A evolui lógica. |
| Payload IDs e direction | Antes de UI funcional | Evita client e server se perseguirem em mudanças. |
| NenTechnique interface | Antes de Ten/Ren/Zetsu/Gyo em paralelo | Reduz lógica duplicada. |
| NenAbility interface | Antes das habilidades de prova | Permite A e B criarem habilidades diferentes simultaneamente. |
| Config keys | Antes do balance pass | Evita scripts/pack quebrarem a cada renome. |

# 23. CI, builds e ambientes

Pipeline de CI em todo PR: checkout, Java 21, `gradlew build`, testes unitários, validação de recursos/datagen e upload do JAR como artifact interno.

Profile `dev-minimal`: somente NeoForge + Nen Foundation + libs estritamente necessárias.

Profile `dev-pack`: modpack completo com integrações aprovadas.

Profile `server`: dedicated server com config versionada e mundo descartável de teste.

Nunca depurar bug do core primeiro dentro do pack completo; reproduzir em `dev-minimal` antes.

Fixar versões no pack e atualizar uma dependência por vez com changelog + matriz de smoke test.

# 24. Estratégia de testes

| Camada | Exemplos |
| --- | --- |
| Unitário Java | AuraCost, clamp, affinity, progression formulas, cooldown math, migrations. |
| Game/integration | Awaken player, activate technique, drain aura, death clone, dimension transfer. |
| Dedicated server | Join/leave, two-player PvP, packet validation, client-only class isolation. |
| Save regression | Abrir mundo de versão anterior, migrar profile, validar valores. |
| Compatibility | FTB/KubeJS/Patchouli/Jade; Epic Fight somente no gate próprio. |
| Performance | spark profile com múltiplos players usando técnicas/abilities simultâneas. |
| Abuse | Spam de packet, target inválido, aura negativa, relog para cooldown, death reset exploit. |

# 25. Matriz mínima de QA do MVP

| Cenário | Esperado | Falha bloqueia release? |
| --- | --- | --- |
| Novo player | Sem Nen; HUD mínimo/oculto. | Sim |
| Awakening | Profile criado/atualizado e sincronizado. | Sim |
| Categoria | Persiste após logout/restart. | Sim |
| Ten/Ren/Zetsu/Gyo | Ativação/cancelamento/custo corretos. | Sim |
| Aura 0 | Técnica encerra corretamente, sem negativo. | Sim |
| Morte | Progresso persiste; runtime reseta conforme política. | Sim |
| Relog | Sem duplicação/limpeza indevida de progresso. | Sim |
| Dimensão | Snapshot correto e sem ability ghost. | Sim |
| 2 players | Estado próprio e remoto não se mistura. | Sim |
| Servidor dedicado | Boot e jogo sem crash client-only. | Sim |
| Pack completo | Sem conflito crítico das integrações aprovadas. | Sim |
| Epic Fight | Pode falhar sem bloquear core; bloqueia apenas a inclusão dele no pack. | Não para core |

# 26. Logging, debug e ferramentas internas

Comandos permissionados: `/nen debug profile`, `/nen debug aura`, `/nen awaken`, `/nen category set`, `/nen technique unlock`, `/nen reset`.

Modo dev mostra state transitions e custo de aura, mas release padrão não deve spammar log.

Criar overlay de debug separado do HUD de jogador para aura/server sync/tick counters.

Gerar dump textual de NenProfile para reproduzir bugs sem editar NBT manualmente.

Adicionar comando de validação de registry/config para detectar IDs ausentes antes de gameplay.

# 27. Configuração e data-driven design

| Deve ser configurável | Exemplo |
| --- | --- |
| Fórmulas base | max aura por nível/progressão, regen, exhaustion. |
| Técnicas | custo por tick, multiplicadores, requisitos. |
| Afinidades | matriz category-to-category. |
| Progressão | curvas, caps e diminishing returns. |
| PvP/PvE | scalars e friendly-fire rules. |
| Ability metadata | custo, cooldown, range, ícone, requisitos. |
| Death policy | percentual de aura no respawn, cooldown persistente ou não. |

Evitar “configurabilidade infinita” Data-driven serve para números, requisitos e composição previsível. Regras de segurança, lifecycle e mutação do mundo continuam em Java para manter invariantes e multiplayer determinístico.

# 28. Conteúdo do modpack que deve ficar fora do core

| Conteúdo | Ferramenta/camada |
| --- | --- |
| Exame Hunter | FTB Quests + estruturas/NPCs do pack. |
| Treinadores | Addon/content mod próprio, chamando Nen API. |
| Yorknew/Torre Celestial | Worldgen/structures + quests + NPC content. |
| Drops especiais | LootJS/datapacks. |
| Spawn regional | In Control. |
| Manual/lore | Patchouli. |
| Recipes/economia | KubeJS/datapacks. |
| Bosses animados | Content addon + GeckoLib; Nen Foundation fornece API de dano/aura quando aplicável. |

# 29. Riscos e bloqueios

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Core e Epic Fight alterarem o mesmo pipeline | Alta | Alto | Vanilla-first; adapter opcional e gate dedicado. |
| Dois devs editarem arquivos centrais | Alta | Médio | Ownership + contracts-first + PRs curtos. |
| Sync excessivo de aura | Média | Alto | Delta/throttle/interpolação; medir com profiler. |
| Save quebrar em atualização | Média | Alto | schemaVersion + migradores + fixture de saves. |
| KubeJS virar lógica crítica | Média | Alto | Core Java autoritativo; JS só integração/conteúdo. |
| Hatsu framework ficar específico demais | Alta | Alto | Seis habilidades de prova de arquétipos diferentes. |
| Escopo crescer para “todo HxH” | Alta | Alto | Definition of Done do MVP fixa e backlog pós-MVP separado. |
| Mods externos quebrarem em update | Média | Médio | Versões pinadas e matriz de compatibilidade. |
| IP/licenciamento do tema | Média | Alto | Assets próprios; evitar conteúdo extraído; revisar permissões antes de distribuição pública. |

# 30. Definition of Done do Nen Foundation MVP

O JAR inicia em cliente e servidor dedicado NeoForge 1.21.1.

Dois jogadores podem despertar Nen, descobrir categoria e manter seus profiles independentes.

Aura possui reserva, regen, output/custo e estado de exaustão sem valores inválidos.

Ten, Ren, Zetsu e Gyo possuem lifecycle completo, feedback e interações documentadas.

O framework de abilities suporta as habilidades de prova sem condicionais por habilidade dentro do Aura Engine.

Progressão e unlocks persistem após logout, restart e morte conforme política.

Cliente não consegue definir sua própria aura, cooldown, dano ou unlock por packet.

FTB Quests consegue conduzir o onboarding sem ser necessário para o core carregar.

KubeJS/LootJS/In Control/Patchouli funcionam como camada do pack sem duplicar estado do Nen.

Profiler não aponta loop do Nen como gargalo dominante no cenário de estresse definido pelo projeto.

Existe documentação para adicionar uma nova técnica/ability e uma tabela de compatibilidade dos mods do pack.

# 31. Direcionamentos pós-MVP

| Fase futura | Direção de implementação |
| --- | --- |
| Técnicas avançadas | Ken, Ko, Ryu, Shu, En, In usando a mesma NenTechnique API e tags de incompatibilidade. |
| Nen sensing | Sistema de assinatura/percepção; range, oclusão, Gyo/En/In; servidor envia apenas informação que o observador pode perceber. |
| Vows & Limitations | Engine de condições compostas com gatilhos, penalidades e persistência; começar por templates seguros antes de DSL livre. |
| Hatsu Builder | Construtor de componentes permitidos + orçamento/afinidade; evitar execução de script arbitrário. |
| Nen contracts/API pública | Eventos, query API e capability/bridge estáveis para addons de conteúdo. |
| NPC trainers | Sistema de diálogos, requisitos, treino e demonstração de técnicas em addon separado. |
| Nen beasts/constructs | Entidades com owner UUID, lifecycle, custo por tick e limpeza robusta. |
| PvP avançado | Detecção de aura, counters, clash/parry, balance presets e logs anti-exploit. |
| Arcos HxH | Cada arco como módulo/content pack independente; não expandir o core para guardar estados narrativos. |
| Ferramentas de autoria | Datagen, validator, dev commands e templates para acelerar novas abilities/bosses. |

# 32. Checklist de início do repositório

Criar repositório e inicializar MDK NeoForge 1.21.1 com Java 21. [NF-1]

Definir mod_id, group/package único, licença, versionamento e README técnico.

Adicionar CI de build e branch protection.

Criar packages vazios e ADR-001 (server authoritative), ADR-002 (persistent/runtime split), ADR-003 (optional integrations).

Implementar registries/config mínimos e subir servidor dedicado vazio.

Congelar `NenCategory`, `PersistentNenData v1` e primeiro protocolo de sync.

Só então iniciar Aura Engine e HUD em paralelo.

# 33. Estrutura recomendada de documentação no Git

docs/ architecture/ ADR-001-server-authoritative.md ADR-002-data-model.md ADR-003-optional-integrations.md api/ abilities.md techniques.md events.md multiplayer/ protocol.md abuse-cases.md testing/ qa-matrix.md save-migrations.md compatibility.md modpack/ supported-mods.md version-lock.md

# Fontes verificadas e notas de versão

As versões abaixo foram verificadas para o ecossistema Minecraft 1.21.1/NeoForge em setembro de 2026. O plano não recomenda atualizar automaticamente: toda troca de versão deve passar pela matriz de testes do projeto.

| ID | Fonte | Uso no plano | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-1 | NeoForged Docs — Getting Started, Minecraft 1.21–1.21.1 | Java 21, MDK, Gradle, runClient/runServer e teste em servidor dedicado. | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/gettingstarted/ |
| NF-2 | NeoForged Docs — Structuring Your Mod | Organização de packages e isolamento de código client-only. | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/gettingstarted/structuring/ |
| NF-3 | NeoForged Docs — Data Attachments | Persistência de dados em entidades, copyOnDeath e necessidade de sincronização própria. | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/datastorage/attachments/ |
| NF-4 | NeoForged Docs — Registering Payloads | PayloadRegistrar, CustomPacketPayload, StreamCodec e envio client/server. | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/networking/payload/ |
| NF-5 | NeoForged Docs — Resources | Datapacks, recipes, loot tables, tags, damage types, worldgen e outros dados server-side. | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/resources/ |
| NF-6 | NeoForged Docs — Data Maps | Dados recarregáveis e dirigidos por JSON associados a registries. | https://docs.neoforged.net/docs/1.21.1/resources/server/datamaps/ |
| CF-1 | FTB Quests (NeoForge) | 1.21.1 NeoForge ativo; quests e progressão de modpack. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/ftb-quests-forge |
| CF-2 | KubeJS | 1.21.1 NeoForge ativo; scripts de recipes, itens e eventos. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/kubejs |
| CF-3 | LootJS | 1.21.1 NeoForge ativo; alteração de loot via KubeJS. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/lootjs |
| CF-4 | In Control! | 1.21.1 NeoForge ativo; regras de spawn e controle de mobs. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/in-control |
| CF-5 | Patchouli | 1.21.1 NeoForge; documentação/livro in-game data-driven. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/patchouli |
| CF-6 | Epic Fight | 1.21.1 NeoForge; combate e animações, mas requer teste de compatibilidade. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/epic-fight-mod |
| CF-7 | GeckoLib | 1.21.1 NeoForge; animações 3D para entidades/itens. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/geckolib |
| CF-8 | JEI | 1.21.1 NeoForge; visualização de itens e receitas. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/jei |
| CF-9 | EMI | 1.21.1 NeoForge; alternativa moderna de viewer de recipes. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/emi |
| CF-10 | Jade | 1.21.1 NeoForge; informação contextual de entidades/blocos. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/jade |
| CF-11 | Curios API | 1.21.1 NeoForge; slots de acessórios. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/curios |
| CF-12 | ModernFix | 1.21.1 NeoForge; correções e otimizações. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/modernfix |
| CF-13 | FerriteCore | 1.21.1 NeoForge; otimização de memória. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/ferritecore |
| CF-14 | Embeddium | 1.21.1 NeoForge; otimização de renderização client-side. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/embeddium |
| CF-15 | spark | 1.21.1 NeoForge; profiler para cliente/servidor. | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/spark |